GP2526 PROJECT CHARTER

| Title | Aigua Clara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project core team | Representant: Maria Beili Mena Dorado Project Manager: Martí Vilaró Integrants de l’equip: Alex Fernández de Alarcon, Sergi Rodríguez, Pol Serrat i, Ferran Sordé |  | Team # 202.A |
| Executive summary | Les tècniques avançades d'anàlisi de dades ofereixen noves oportunitats per comprendre i caracteritzar patrons de consum d'aigua. En aquest projecte desenvoluparem un model capaç de detectar consums anòmals a partir de dades reals de telelectura d’Aigües de Barcelona. La implementació d'aquesta solució permetrà millorar significativament la detecció de situacions que surten de la normalitat, facilitant una gestió més eficient del servei i promovent un ús més responsable dels recursos hídrics. |  |  |
| Background | Com a estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, tenim una consciència mediambiental que ens impulsa a emprendre projectes que ajudin la província de Barcelona a ser més ecològicament resilient. Per aquest motiu volem dur a terme el projecte de la companyia Aigües de Barcelona de detecció de consums d’aigua anòmals. Així, podem utilitzar els nostres coneixements sobre anàlisi de dades i aprenentatge automàtic per abordar un problema real que afecta directament la nostra comunitat. |  |  |
| Scope | Statement Elaborar un prototip funcional capaç de detectar patrons de les anomalies en el consum d’aigua dels usuaris d’Aigües de Barcelona mitjançant algorismes d’Aprenentatge Automàtic, on detectarà: |  |  |
|  | IN Ens encarregarem de: - Tractar i netejar les dades proporcionades per Aigües de Barcelona. - Desenvolupar i entrenar un model capaç de detectar i entendre consums d’aigua irregulars. - Gestionar les accions administratives per a presentar-se al concurs d’Aigües de Barcelona. - Presentar documents d’iniciació del projecte (project charter) - Presentar documents de planificació del projecte (project work plan, project stakeholder matrix) - Presentar documents d’execució del projecte (project status report) - Presentar documents de finalització del projecte (project end report) - Presentar documents i monitoratge i control del projecte (project logs, project work plan (updates), project phase-exit review checklist). - Preparar la presentació final per al concurs d’Aigües de Barcelona. |  |  |
|  | OUT No ens encarregarem de: - Proporcionar o recollir dades noves. - Actuar en cas de detectar una anomalia. - Posar en marxa el model dintre dels servidors d’Aigües de Barcelona. - Mantenir i actualitzar el model al llarg del temps. |  |  |
|  | Deliverables - Model de detecció de consums anòmal (prototip funcional) - Informes de seguiment i documentació del projecte - Informe final i presentació del producte |  |  |
| Success criteria | Goal: Crear una solució tecnològica que permeti detectar automàticament les anomalies en el consum dels usuaris per poder prevenir i trobar patrons poc usuals com fuites. L’èxit es mesura en funció de si el resultat obtingut per al nostre servei coincideix amb un cas real de consum anòmal i de si aquest es pot detectar amb antelació. Objectius (SMART) - Project objectives: complir amb totes les fites del pla de treball dins dels terminis establerts. - Product objectives: aconseguir una precisió mínima del 75% en la detecció d’anomalies en les dades analitzades. - Business objectives: demostrar la viabilitat tècnica i el valor social del projecte davant Aigües de Barcelona, destacant el seu impacte positiu en sostenibilitat i eficiència. Transformar l’entorn i el consum de les persones de l’àrea metropolitana de Barcelona millorant la gestió i promoure un consum responsable. |  |  |
| Stakeholders | Project Owner (PO): Aigües de Barcelona Business Manager (BM): mentor/a aigües Barcelona Solution Providers (SP): avaluadors del projecte (professorat) Team Representative (TR): Maria Beili Project Manager (PM): Martí Villaró Project Core Team (PCT): nosaltres mateixos equip 202.A. Project Steering Committee (PSC): PO, SP, BM, PM Business Implementation Group (BIG): usuaris Aigües Barcelona i inversors |  |  |
| Assumptions | - Assumim que les dades proporcionades són correctes: completes i representatives. - Tindrem accés a la totalitat de les dades que pot proporcionar Aigües de Barcelona. - L’equip mantindrà una comunicació fluida i una participació activa en totes les fases. |  |  |
| Constraints | - Límit de temps: seguir el calendari donat per l’equip d'innovació d’Aigües de Barcelona - Només disposem de sis membres per cobrir totes les tasques tècniques i de gestió - Eines i recursos disponibles es limiten als proporcionats per la UPF i per Aigües de Barcelona |  |  |
| Risks | - Ser escollits com a equip al concurs d’innovació d’Aigües de Barcelona: per a tenir accés a la totalitat de les dades. - Dades corruptes o incompletes: pot reduir la precisió del model - Manca de temps per entregar i provar el model: gestió de tasques prioritzant resultats mínims viables |  |  |
| Costs | - Sense cost econòmic per part de l'equip de projecte. - Recursos propis: ordinadors personals, material i eines - Temps (hores) de treball |  |  |
| Milestones | 19 d'octubre: Data límit de registre de participants i projectes 24 octubre: Comunicació dels 15 projectes seleccionats 28 octubre: Inici del concurs 21 desembre: Entregar projecte desenvolupat 20 gener: Comunicació dels 6 projectes finalistes 28 gener: Esdeveniment final i entrega dels premis |  |  |
| Signatures | Alex Fernández de Alarcon Maria Beili Mena Dorado Sergi Rodríguez Pol Serrat Ferran Sordé Martí Vilaró Project core team members | (PSC representative) |  |